## Slide 1: RPA Project

## Slide 2: 실전편
RPA 프로젝트

## Slide 3
과제발굴
분석설계
개발
운영
대시보드

## Slide 4
과제발굴
대시보드
RPA 과제에 적합한 과제를
선별하는 기준
반복성
수작업 여부
규칙 기반
프로세스 변경주기
전자입력 방식
표준화된 입력 방식
낮은 예외율
과제선정기준

## Slide 5
대시보드
원활한 개발이 가능하도록
사전에 준비하는 작업 및 PC세팅
하드웨어/소프트웨어 최소사양 점검
로그온 사용자 ADMIN 계정 or 권한
보안 : DRM해제, 업무에서 쓰이는 시스템의 계정 및 접근 권한 요청
업무 유형에 따라 인터넷 망 필요 (예: 외부 사이트 접속 등)
원격 접속 환경일 경우 접속 가능하도록 사전 준비 요청
디스플레이 최적화
알림 및 작업 최적화
전원 및 절전 최적화
크롬 또는 Edge 브라우저 사용시 Extension 설치
사전준비단계
분석설계
제품 설치 및 등록
사용 시스템 UI의 클릭 여부 및
작업 시 보안상 이슈 확인 등
개발 진행 전 확인하는 작업
시스템 UI 선택 여부 (가장 중요!)
보안상 접근이 불가능한 경우 요청하여 권한 부여
현재 시스템으로는 개발이 불가능하나 시스템 변경 후 효율성 및 안전성이 높아질 것으로 판단되는 경우 시스템 변경 요청
로봇PC 권한에 사용자와 동일한 수준의 권한 부여 요청
인터넷 브라우저 점검 (IE 지원 중단으로 인해 Chrome 사용)
개발, 운영 PC의 IP 제한 여부 확인 (메일서버 점검 (ex. POP3))
환경점검

## Slide 6
대시보드
프로젝트 표준화를 위한 개발 가이드라인
Naming Rule 준수 (프로세스명, Workflow, 변수, 인수 등)
주석 달기 (Main.xaml, Workflow, 액티비티 등)
로그 출력 (Log Message, Write Line)
각 시스템 별 준수사항 >Excel을 이용하는 경우 1. 안전성을 위해서 적절한 속성 옵션 사용 2. PC에 DRM 솔루션을 사용하고 있는 경우 Excel Application Scope 내 최소한의 Activity 사용 지향 3. Excel Application Scope 사용후 EXCEL Kill Process 구현 >IE를 사용하는 경우 1. 사이트 접속 불가 또는 접속 지연으로 인한 예외 처리 확인하도록 구현 2. 다수의 팝업으로 인해 발생할 수 있는 오류에 대한 예외 처리 확인 3. 로그인 시 비밀번호 저장 알림창에 대한 예외 처리 구현
개발 표준 준수
오류유형 파악 및 문제 해결
NullReferenceException: 변수 초기화 확인
IndexOutOfRangException: 반복문 인덱스범위 확인
SelectorNotFoundException: 현재 화면 UI 확인
TextNotFoundException: 현재 화면 Text 확인
오류 유형 파악
개발

## Slide 7
대시보드
소스 배포 및 형상 관리
형상관리
소스 버전 확인 및 유의사항 준수
Orchestrator 관리 소스 버전과 사용 소스 버전 관리
Attended Bot 사용 시 배포방법 준수
UnAttended Bot 사용 시 배포방법 준수
배포관리
테스트 및 안정화
에러처리 확인
이슈사항 확인 및 문제해결
안정화
운영
운영 산출물 작성
PDD: 프로세스 요건 정의서 (개발 전 작성)
DSD: 개발 요건 정의서 (개발 후 작성)
UAT: 운영테스트 시나리오 (업무 담당자 최종 승인)
산출물 작성
PDD : Process Design Document
DSD/SDD : Development Specification Document / Solution Design Document
UAT : User Acceptance Testing
Notes: PDD
문서 기록
  저자 이름
  승인자 및 문서 버전
프로세스 키 컨택
  담당자-프로세스 소유자
  프로세스 검토자 및 프로세스 SME
AS IS 프로세스
  유사 프로세스 맵
  프로세스 단계
  프로세스 필수 애플리케이션
TO BE 프로세스
  비즈니스 프로세스의 예상 설계
RPA의 입 / 출력 범위
비즈니스 / 애플리케이션 예외
보고

## Slide 8
비즈니스 프로세스 이해 1. 개념(1)
해당 비즈니스 프로세스를 기반으로 자동화 프로세스를 구현합니다.
Linear
(선형 프로세스)
프로세스 단계가 한 번만 실행되는 자동화
시작
데이터 추출
데이터 처리
종료
장점: 간단하고 구현하기 쉽다.
단점: 반복적인 작업에 적합하지 않다.

## Slide 9
비즈니스 프로세스 이해 1. 개념(2)
해당 비즈니스 프로세스를 기반으로 자동화 프로세스를 구현합니다.
Interative
(반복 프로세스)
프로세스 단계가 여러 번 실행되는 자동화
시작
데이터 추출
종료
장점: 간단한 루프(Loop)로 구현할 수 있다.
단점: 한 항목 처리 시 에러가 발생하면 중단된다.
데이터 처리
데이터 처리
데이터 처리
Loop

## Slide 10
비즈니스 프로세스 이해 1. 개념(3)
해당 비즈니스 프로세스를 기반으로 자동화 프로세스를 구현합니다.
Transactional
(트랜잭션 프로세스)
프로세스 단계가 여러 번 실행되는 자동화
시작
종료
장점: 반복하는 구간이 독립적으로 작동한다.
단점: 설계 및 구현이 복잡하다.
데이터 처리
데이터 처리
데이터 처리
데이터 처리
데이터 처리
데이터 처리

## Slide 11
RPA 프로젝트 로드맵 1. RPA 로드맵
* RPA 프로젝트 진행 시 항상 단계별로 핵심사항을 점검합니다.
과제발굴
분석설계
개발
운영

## Slide 12
RPA 프로젝트 로드맵 1. RPA 로드맵
과제 선정
반복성
수작업 여부
규칙 기반
프로세스 변경주기
전자입력방식
표준화된 입력방식
낮은 예외율
사전준비
HW/SW 사양
계정권한
보안 검토
망분리 검토
원격접속권한
해상도 점검
알림 점검
전원/절전 점검
브라우저 점검
업데이트 점검
제품 설치 및 등록
UiPath 제품 설치
라이선스 등록
과제발굴
분석설계
개발
운영
환경점검
시스템 UI 점검
보안점검
로봇 권한점검
브라우저 점검
메일서버 점검
MS Office 점검
시스템 개선 여부
AR 여부 점검
UR 여부 점검
이미지 처리 점검
개발 표준 준수
신뢰성
효율성
유지보수성
확장성
Invoke Workflow
Argument(인수)
Config.xlsx
Credential
Folder Tree
Naming Rule
주석
로그
각 시스템 준수 - Excel - Browser - ERP - DB - Uipath Studio - Windows Setting
오류 유형 파악
변수 초기화 에러
UI 에러
인덱스 에러
디렉토리 에러
인프라 에러
배포관리
형상관리
소스 버전 관리
Studio 버전 관리
Robot 관리
AR 배포방법 준수
UR 배포방법 준수
안정화
에러처리 확인 - Element Exists - Try Catch - Retry Scope - Find Element - ContinueOnError - Delay - MaximizeWindow - Kill Process - Close Tab - Close Application - 조건문, 반복문
산출물 작성
PDD
DSD
UAT

## Slide 13
RPA 프로젝트 로드맵 (과제발굴) 1. 과제발굴
자동화 영역 분석 파악 프로세스는 다음과 같이 진행합니다.
시작
시작
업무 프로세스
개선
자가 해결 방안
적용
잠재적 단기
해결 방안 검토
시스템 호환
반영 여부 검토
수작업 및
반복여부
규칙기반
여부
판독 가능성/
전자입력방식
여부
표준입력
방식 여부
예외 비중이
낮은지 여부
프로세스 방식
변화 여부
처리 건수가
많은지 여부
소규모 자동화로
프로세스가 개선되는지
여부
자동화로
시스템 변경
필요 여부

## Slide 14
RPA 프로젝트 로드맵 (과제발굴) 1. 과제발굴
자동화 적격 여부 판단 평점표 기준으로 RPA 과제를 적용합니다.

## Slide 15
RPA 프로젝트 로드맵 1. 분석/설계
* 과제 진행을 위한 사전점검 및 환경테스트를 실시합니다.
No. | 항목 | 설명
1 | HW/SW 사양 | UiPath 제품(Studio, Robot, Orchestrator) 하드웨어/소프트웨어 사양 점검
2 | 권한 | 로그온 사용자 관리자(ADMIN) 계정 또는 권한 부여
3 | 보안 | DRM(문서보안) 점검 및 해제, 업무 시 사용하는 시스템 계정 및 접근 권한 요청
4 | 망(내부, 외부) | 업무 유형에 따라 인터넷 망 필요 (예: 외부 사이트 접속 등)
5 | 원격접속 | 원격 접속 환경일 경우 접속 가능하도록 사전 준비 요청
6 | 해상도 | 개발PC(Studio), 수행PC(Robot), 운영서버(Orchestrator) 해상도 일치
7 | 알림 및 작업 | Window 설정에서 알림 기능 OFF
8 | 전원 및 절전 | Window 설정에서 전원 및 절전 기능 OFF
9 | 브라우저 | Chrome(크롬), 엣지(Edge), 브라우저 사용 시 UiPath Extension 설치(Studio, Robot 모두 설치)
10 | Windows 업데이트 | 윈도우 업데이트 끄기
1. 사전 준비

## Slide 16
RPA 프로젝트 로드맵 (개발) * 개발
* 개발 가이드라인을 준수하고 에러처리 작업을 진행합니다.
1. 개발 표준 준수 - 프로젝트 표준화를 위한 개발 가이드라인
자동화 프로세스 설계 시 준수사항
새로운 기능을 쉽게
추가할 수 있어야 합니다.
확장성
로봇은 예상대로 작동해야 하며
예상치 못한 오류를 최소화해야 합니다.
신뢰성
가능한 한 실행 시간을
최소화해야 합니다.
효율성
워크플로우를 이해하고
디버그하기 쉬워야 합니다.
유지보수성

## Slide 17
RPA 프로젝트 로드맵 (개발)
신뢰성
효율성
로봇은 예상대로 작동해야 하며 예상치 못한 오류를 최소화해야 합니다. → 기본적인 예외 처리 잘하기
가능한 한 실행 시간을 최소화해야 합니다. → 중복 프로세스 방지 및 프로세스 최적화
워크플로우를 이해하고 디버그하기 쉬워야 합니다. → Naming Rule(이름 및 주석), 로그, Config File, Folder Tree 준수
새로운 기능을 쉽게 추가할 수 있어야 합니다. → Invoke workflow 사용, 프로세스 모듈화
유지보수성
확장성

## Slide 18
RPA 과제 발굴
부적합 대상
제외 처리
업무 적합성
평가
구현 적합성
평가
우선 순위
평가
처리 업무량
기술 적합성
업무 위험도
업무 표준화
업무 반복성
절감 효과 (FTE)
(비즈니스 관점)
OCR, 표준/비표준
관련 시스템, 판단
비정형데이터
업무 변경
(기술적 관점)
적용 우선 순위
조기 성공
전략적, 잠재적
저가치 기회 분류
※ FTE 절감 (FTE : Full-Time Equivalent)란 노동 투입과 관련된 것으로 임의의 업무에 투입된 노동력을 전일 종사 근무자의 수로 환산된 연간 투입노동력을 의미함.

## Slide 19
RPA 과제 발굴 – 적합성 평가
담당자 업무를 완료하기 위해 내/외부 다수의 시스템에 접속하여 정보를 가공해야 하는 업무
다량의 거래 또는 정보를 수작업만으로 처리 가능하여 많은 노동력과 장시간 작업이 요구되는 업무 프로세스
업무 담당자의 실수, 임의의 판단 오류 등으로 업무 누락 및 에러가 발생할 수 있는 업무
업무 처리 예외가 적고, 잘 정리된 업무 수행 규칙이 있는 프로세스
다수의 시스템
사용 업무
다량의 거래를
수작업 처리하는 업무
오류/재작업
빈도가 높은 업무
예외가
제한적인 업무
일과 시간 外
처리 또는 처리 가능 업무
일과 시간 外에 업무 처리가 되어야 하여 야근 및 주말 근무를 필요로 하는 업무
일과 시간 外에 업무 처리가 가능하여 일과 시간 업무 처리 단축이 가능한 업무
기준
기준 상세 내용
예시
1
2
3
4
5

## Slide 20
RPA 과제 발굴 – 부적합성
구 분 |  | 평가 구분 | 상세 사유 | 부적합 대상 업무
업무량 | 연간 작업량 낮음 | 가능 | 연간 업무시간이 100시간 이상이거나, 확산 대상 업무, 시급성, 파급성 있는 업무 | 
 |  | 부적합 | 연간 업무시간이 현저히 낮으면서 향후 확산 가능성 없는 업무 | 
RPA 기술적합성 | 양식/데이터의 표준화 정의 없음 | 부적합 | RPA의 규칙기반 코드는 항상 고정된 양식에서 지시된 방법으로만 처리를 수행하므로, 고객 또는 외부 기업에서 작성한 서류와 같이, 양식의 변동이 있을 수 있고 규칙을 강제할 수 없는 , 데이터가 표준화 되지 않은 업무는 수행하기 어려움 | 
 | 데이터가 디지털화 되어 있지 않음 | 부적합 | 사람의 업무 수행과는 달리, RPA 로봇이 처리하는 정보는 어떠한 형태로든 시스템 내에 반드시 존재하여야 하며, 사람의 기억 속이나 외부 환경에 존재하는 데이터에 대한 처리는 수행될 수 없으므로, 이에 대한 디지털화가 선행되어야 함 | 
 | 기술적 난이도 높음 | 부적합 | 자연어 처리, 인지 기능 자동화와 같이, 사람 수준의 높은 판단력을 요구하는 업무는 현재 기술에서는 RPA 수행 대상이 아님, | 
 | OCR 기능 필요함 | 가능 | AI 학습기반 OCR 인식이 필요한 업무로서 POC를 통한 자동화 효과성 검증 대상인 업무 | 
 |  | 부적합 | 과도한 AI학습 기반 OCR인식 기술로도 어려움이 예상되는 과제 또는 과도한 검증이 소요 예상되는 업무, 화면 캡처 방지 등의 기술이 적용되어 OCR 인식이 불가한 경우 | 
업무 위험도 | 보안 이슈 | 부적합 | 개인정보의 사외망 전송 금지와 같은 보안 이슈가 존재하는 업무는 RPA로 수행 가능하여도 부적합으로 처리됨 | 
기타 | 전산 시스템 구축 요청 | 부적합 | RPA 자동화가 아닌 전산 시스템의 신규 구축, 개선을 요구하는 업무는 부적합 | 
 | 전산 시스템 구축으로 가능한 자동화 | 가능 | RPA 자동화와 전산 시스템의 개선이 둘 다 가능한 경우에는, RPA와 전산 시스템의 장단점을 비용/시간/효과에 대하여 면밀히 비교하여 더 이익이 되는 결정을 하여야 하므로 가능으로 선정 및 업무 분석하여 결정 | 
※ 업무 마다 각각의 특성이 다양하므로 동일한 범주에 포함된다고 해서 반드시 동일한 판정을 하지는 않음에 유의